紫阳县水保工程项目申报指南

为搞好以措施多、类别全、效益高、见效快等优势见长的水土流失综合治理项目规划建设，系统做好脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接工作，结合我县实际，特制紫阳县水保工程项目申报指南。

一、范围

水保工程一般指小流域综合治理工程。小流域综合治理工程是以小流域（支毛沟山脊线以内封闭区域）为单元，采取封山育林、营造水保林草、坡改梯、小型农田水利工程、环境整治、生活垃圾和污水治理等综合措施，有效改善当地农业生产条件和生态环境，抢救有限的土地资源，提高当地的水土资源利用效率，解决部分贫困群众的生计问题，培育具有当地特色的优势产业，并创造农林牧业和农村经济结构调整的良好基础条件。

二、政策依据

中央水利发展资金管理办法

陕西省水利发展资金管理办法

三、申报条件

1.小流域内一个以上行政村存在坡耕地分布多，水土流失较为严重，但治理成效显著区域；

2.已形成主导产业，但农田水利设施配套率低，严重制约产业示范和巩固拓展区域；

3.生产生活基础设施相对完善，需要水保工程助推农村人居环境整治、田园综合体构建、水系生态保护、绿色产业发展等乡村振兴发展层面潜力较大区域；

4.各级领导重视，村组干部群众积极性高，完全能够积极配合参与及组织协调好水保工程的实施；

四、申报程序

（一）申报主体

因小流域综合治理属面上措施，涉及一般在一个行政村以上，所以申报主体为项目所在地镇人民政府。

(二）申报程序

1.村级申请

镇人民政府提出规划后，项目区涉及行政村两委和驻村工作队长在认真分析本村基础设施短板、产业发展薄弱环节的基础上，结合本村产业发展规划，组织召开村两委会或村民代表大会，广泛征求意见，提出立项意见，确定村级申报项目，并在村内予以公示后上报。上报材料需要提供所在村的基本情况:包括村委名称、总土地面积、耕地面积、坡耕地面积、总人口、建档立卡脱贫人口、建档立卡脱贫户、是否建档立卡脱贫村、产业发展制约因素、规划实施的农田水利设施（坡改梯、排灌沟渠、河堤、蓄水池、谷坊、生产道路等）、经果林发展品种和规模、环境整治措施等基本情况。对项目进行村级公示，公示期不少于10天，公示无异议后上报镇人民政府审核。

2.镇审核

镇要对申报项面的其实性、必要性以及内容、资金概算、预期效益、脱贫群众参与情况和脱贫致富机制等进行申核，审核后在镇公示，报区项目主管部门。

3.行业主管部门

要对镇报送项目的科学性、合规性、可行性进行论证审核，将符合条件的项目纳入项目库并予以公告，公示公告时间不少于10天，让入库项目接受社会监督。

五、项目编制

1.项目类型

项目名称：XX镇XX小流域综合治理工程

- 2.项目建设内容

坡改梯XX亩、排灌沟渠XX公里、河堤XX公里、谷坊XX座、堰塘XX座、蓄水池XX口、田间道路XX公里、经果林XX亩、生态林XX亩、封育管护XX平方公里（网围栏XX公里、标牌XX个）、生活污水处理人工湿地XX座、生态边坡或挡墙XX米等。

3.分类投资标准

按照往年预结算成果，分类投资估算标准如下：坡改梯2.5万/亩，排灌沟渠9万/公里，谷坊3万/座，堰塘35万/座、蓄水池3万/座、田间道路40万/公里、经果林900元/亩、生态林400元/亩、网围栏2.8万/公里、标牌0.3万/个、生活污水处理人工湿地6万/座、生态边坡或挡墙180元/米。投资金额按照实际情况，将各分项措施投资累加计算。

4.投资金额

投资金额按照实际情况，将各分项措施投资累加计算。一般按照治理水土流失面积80-100万/平方公里进行控制。

5.绩效目标

绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标组成，各指标达标率见下表。

水保工程绩效指标及达标指标值

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | ★小型农田水利工程建设数量 | 1 |
|  |  |  | 小流域综合治理水土流失面积 | 3平方公里 |
|  |  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率 | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加 | ≥40kg |
|  |  |  | 特色经果林产值增加额 | ≥50万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | ★受益建档立卡户数 | ≧50户 |
|  |  |  | ★受益建档立卡人数 | ≧150人 |
|  |  |  | 新增和改善灌溉面积 | ≥50亩 |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态修复能力 | 持续提升 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥5年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益建档立卡人口满意度 | ≥95% |

六、项目实施的过程、程序

（一）项目审批

年度计划实施的水保工程项目以审定的项目库为基础，由县发改局、乡村振兴局按照基本建设程序和要求下达项目计划，各项目建设单位根据下达的计划，按要求编制项目实施方案，报县发改局履行审批手续。

（二）项目招标

项目建设单位负责按要求组织下达项目的招标工作，招标工作严格按照《关于扶贫项目招投标和政府采购有关政策的通知》的相关规定组织实施，做到阳光操作，确保招标工作公平、公正、公开。

（三）项目实施

下达项目要严格按照批准后的实施计划、工程内容、投资预算等内容实施，不得擅自对建设内容进行调整变更。

（四）项目验收

工程竣工后，要及时组织验收。由项目建设单位组织参建单位对工程逐项进行自验，对隐蔽工程等薄弱环节要进行重点验收。自验合格后向县巩固衔接办提出验收申请，由县巩固衔接办组织相关部门进行竣工验收。

七、建后管理情况

（一）权属认定

水保工程项目由脱贫巩固专项资金、整合资金、中省水利发展资金等投资建成的措施，产权归国家所有。

（二）资产移交

工程竣工验收后，经营权移交工程所在镇政府，并向县水利局备案。工程移交要制作移交清单，移交单位、接收单位、见证机关都要派员参加并签字确认。移交清单具体包含两证一书，即产权证、使用权证、水利设施管护协议书。

（三）经营管理

由所在地镇政府按照相关法律规定，建立完善财务管理、检查维修、岗位责任、定期养护等管理制度，指导村（社区）组进行运营管护。各镇要明确2-3名专兼职水利岗位管理人员，负责全镇水利设施建设、管理、运营、维护、产权改革等工作，并接受县水利部门的指导和业务培训。